邑大飞跃手册优质技术实现方案

从基础静态站点到简历级项目的技术升级路线

五邑大学飞跃手册项目组

2026年4月

# 第一章 项目现状与升级目标

## 1.1 项目现状

邑大飞跃手册当前基于 VitePress 1.6.4 + Vue 3 + TypeScript 技术栈构建，是一个面向五邑大学学生的升学留学经验分享平台。项目目前包含 22 篇 Markdown 文章和 6 个自定义 Vue 组件，构建流程可以通过，基本框架已搭建完成。

## 1.2 现有问题

- 34/35 篇经验文章为占位符内容，缺乏真实的投稿数据

- 评论区为假数据，未接入真实的评论系统

- 缺少 OG Image，社交媒体分享时无法显示预览图

- README 文档与实际代码不一致，影响项目可信度

- 联系信息为占位符，无法建立真实沟通渠道

## 1.3 升级目标

将项目从“基础内容站”升级为“简历级技术项目”，在功能实现和视觉美观两个方面同步提升。通过引入数据可视化、评论系统、PWA 离线支持、CI/CD 自动化等高级功能，使项目具备展示技术深度的能力，同时保持良好的用户体验。

## 1.4 参考标杆

- 南科大飞跃手册：PrimeVue + Zod + Vitest，技术栈丰富

- 南科手册：ECharts 数据可视化 + PWA 离线 + 地图集成

- 福大飞跃手册：10 万+ PV，社区活跃度高

- 清华飞跃手册：独立数据库，功能完善

# 第二章 技术架构设计

## 2.1 技术栈全景

| 层级 | 技术 | 版本 | 用途 | 简历价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心框架 | VitePress | 1.6+ | SSG静态站点生成 | 高 |
| 前端框架 | Vue 3 | 3.5+ | 自定义组件开发 | 高 |
| 类型系统 | TypeScript | 5.x | 类型安全 | 中 |
| 数据可视化 | ECharts + vue-echarts | 5.x | 录取数据仪表板 | 高 |
| 评论系统 | @giscus/vue | latest | GitHub Discussions评论 | 中 |
| 阅读增强 | @nolebase/vitepress-plugin-enhanced-readabilities | latest | 字号/布局/聚焦调节 | 中 |
| 阅读时间 | vitepress-plugin-reading-time | latest | 文章阅读时间估算 | 低 |
| PWA | @vite-pwa/vitepress | latest | 离线阅读+安装到桌面 | 高 |
| 数据校验 | zod | 3.x | 投稿frontmatter校验 | 中 |
| 单元测试 | vitest | latest | 组件测试 | 中 |
| 代码规范 | eslint + prettier + markdownlint | latest | 代码质量保障 | 中 |
| CI/CD | GitHub Actions | - | 自动构建/测试/部署 | 高 |
| SEO | sitemap + OG + JSON-LD | - | 搜索引擎优化 | 中 |

## 2.2 架构图（文字描述）

用户访问链路：用户 -> CDN -> VitePress静态站点 -> Vue 3组件 -> ECharts图表

投稿流程链路：投稿者 -> GitHub PR -> Actions校验 -> 自动部署

评论互动链路：读者 -> Giscus评论 -> GitHub Discussions

整体架构采用纯静态站点方案，所有页面在构建时预渲染，通过 CDN 分发。动态功能（评论、数据可视化）通过客户端 JavaScript 实现，无需后端服务器，极大降低运维成本。

# 第三章 功能模块设计

## 3.1 核心功能模块

| 模块 | 功能 | 技术实现 | 优先级 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据可视化仪表板 | 录取统计/趋势分析/多维筛选 | ECharts + Content Loader | P0 | 3天 |
| 评论系统 | 文章评论区/读者互动 | @giscus/vue | P0 | 0.5天 |
| 阅读体验增强 | 字号调节/布局切换/阅读聚焦 | nolebase插件 | P0 | 0.5天 |
| PWA离线支持 | 离线阅读/安装到桌面 | @vite-pwa/vitepress | P1 | 1天 |
| 高级搜索筛选 | 按学校/专业/年份/方向过滤 | 自定义Vue组件+数据加载 | P1 | 2天 |
| 阅读时间统计 | 文章预计阅读时间 | reading-time插件 | P1 | 0.5天 |
| CI/CD流水线 | 自动lint/test/build/deploy | GitHub Actions | P1 | 1天 |
| SEO全面优化 | sitemap/结构化数据/OG标签 | VitePress配置 | P1 | 0.5天 |
| 单元测试 | 组件测试/数据校验测试 | Vitest | P2 | 2天 |
| 国际化 | 中英文双语 | VitePress i18n | P3 | 3天 |

## 3.2 数据可视化仪表板详细设计

数据来源：投稿文章的 frontmatter，包含 author、year、college、major、destination、country、degree、tags 等字段。

数据提取：使用 VitePress Content Loader 在构建时自动提取所有文章元数据，生成结构化数据文件。

图表类型：

- 柱状图：各校录取人数统计

- 饼图：国家/地区分布比例

- 折线图：历年录取趋势变化

- 散点图：GPA vs 录取学校排名相关性分析

筛选器：按年份、学院、国家、学位类型进行多维度过滤，所有图表联动更新。

页面路径：/statistics/index.md

## 3.3 评论系统设计

- 使用 Giscus 基于 GitHub Discussions 实现评论功能

- 在每篇文章底部自动加载评论区，无需手动配置

- 支持点赞、回复、表情等互动功能

- 主题自动跟随网站的亮暗模式切换

## 3.4 PWA设计

- 离线缓存所有已访问页面，支持无网络环境下阅读

- 支持安装到手机桌面，提供类原生应用体验

- 自定义启动画面和图标，提升品牌识别度

- 离线时显示友好的提示信息，引导用户检查网络连接

# 第四章 组件设计

## 4.1 现有组件优化

AuthorCard：增加头像显示、hover 动效，提升作者信息展示的视觉吸引力。

Timeline / TimelineItem：增加滚动入场动画效果，增强时间线的叙事感。

ResultTable：增加列排序功能，方便读者按不同维度查看录取结果。

TagList：增加点击筛选功能，点击标签即可过滤相关文章。

StatCard：实际应用到首页统计区域，展示真实的项目数据。

## 4.2 新增组件

| 组件名 | 功能 | Props | 技术亮点 |
| --- | --- | --- | --- |
| StatisticsDashboard | 数据仪表板容器 | - | ECharts集成 |
| AdmissionChart | 录取统计图表 | type/data/options | 动态图表渲染 |
| FilterBar | 多维筛选器 | filters/onChange | 响应式筛选 |
| SchoolCard | 院校信息卡片 | name/country/rank/logo | 数据驱动渲染 |
| FAQ | 可折叠FAQ | items | 交互式组件 |
| BackToTop | 回到顶部按钮 | - | 滚动监听+动画 |
| ReadingProgress | 阅读进度条 | - | 路由监听 |
| ContributionGuide | 投稿流程可视化 | - | 步骤条组件 |

# 第五章 设计系统升级

## 5.1 Design Tokens 扩展

颜色系统：主色/辅色/语义色/中性色，各包含 10 个梯度，支持亮暗模式切换。

字体系统：标题/正文/代码/引用，各提供 4 个尺寸梯度，确保排版层次清晰。

间距系统：以 4px 为基础单位，定义 4/8/12/16/24/32/48/64/96px 间距规范。

圆角系统：4/8/12/16/24px 五档圆角，适用于不同尺寸的 UI 元素。

阴影系统：sm/md/lg/xl 四档阴影，营造层次感和深度。

动效系统：duration（150/300/500ms）+ easing（ease/in/out/in-out），统一动画体验。

## 5.2 响应式断点规范

- xs: 480px - 手机竖屏

- sm: 640px - 手机横屏

- md: 768px - 平板竖屏

- lg: 1024px - 平板横屏/小笔记本

- xl: 1280px - 桌面显示器

## 5.3 暗色模式优化

- 所有组件完整适配暗色模式，确保对比度达标

- ECharts 图表主题跟随系统亮暗模式自动切换

- 图片在暗色模式下适当降低亮度，避免视觉刺眼

# 第六章 CI/CD 与质量保障

## 6.1 GitHub Actions 工作流

PR 触发：执行 lint + type-check + test + build，确保代码质量。

main 分支 push：自动部署到 GitHub Pages，实现持续交付。

定时任务：定期执行依赖安全检查，及时发现和修复安全漏洞。

## 6.2 代码质量工具链

- ESLint：JavaScript/TypeScript/Vue 代码规范检查

- Prettier：统一代码格式化风格

- markdownlint：Markdown 文档格式规范

- TypeScript strict 模式：启用严格类型检查

## 6.3 测试策略

- 单元测试：使用 Vitest 测试 Vue 组件的核心逻辑

- 数据校验：使用 Zod 校验投稿 frontmatter 格式，确保数据一致性

- 构建测试：确保每次构建成功，避免部署失败

# 第七章 简历描述模板

## 7.1 项目描述示例（STAR 法则）

以下是基于 STAR 法则编写的简历项目描述模板，可根据实际贡献调整：

五邑大学飞跃手册 | 核心开发者 | VitePress + Vue 3 + TypeScript + ECharts
- 基于VitePress + Vue 3构建校园升学留学经验分享平台，设计并实现自定义主题和组件库
- 利用VitePress Content Loader构建时提取投稿元数据，基于ECharts实现交互式录取数据仪表板，支持多维度筛选和趋势分析
- 集成PWA能力实现离线阅读，接入Giscus评论系统构建社区互动机制
- 建立完整CI/CD流水线(GitHub Actions)，集成ESLint/Prettier/Vitest自动化质量保障
- 实现全面SEO优化(sitemap/结构化数据/OG标签)，站点上线X个月获得XXXX+PV

## 7.2 面试可能被问到的问题

- 为什么选择 VitePress 而不是其他框架？

- Content Loader 的工作原理是什么？

- ECharts 在 SSG 中如何实现？

- PWA 的缓存策略是怎么设计的？

- 如何保证投稿数据的质量？

# 第八章 实施计划

## 8.1 分阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 修复优化 | 第1周 | 修复现有问题+README更新+OG Image+移除假评论 | 可构建的干净项目 |
| Phase 2: 评论+阅读 | 第2周 | Giscus评论+阅读增强+阅读时间 | 互动功能上线 |
| Phase 3: 数据可视化 | 第3-4周 | Content Loader+ECharts仪表板+筛选器 | 统计页面上线 |
| Phase 4: PWA+SEO | 第5周 | PWA集成+sitemap+结构化数据 | 离线支持+SEO优化 |
| Phase 5: CI/CD | 第6周 | GitHub Actions+ESLint+Prettier+Vitest | 自动化流水线 |
| Phase 6: 打磨 | 第7-8周 | 组件优化+动效+响应式+内容补充 | 完整上线版本 |

## 8.2 里程碑定义

- M1：项目干净可构建，所有已知问题修复

- M2：评论区上线，读者可以互动

- M3：数据仪表板上线，展示录取统计

- M4：PWA 上线，支持离线阅读

- M5：CI/CD 上线，代码质量自动化

- M6：项目完整上线，可写入简历